Часть 3

Кейс 1: проблема с дедлайном

Вы работаете в команде разработчиков над проектом. За две недели до дедлайна вы понимаете, что одна из ключевых функций не будет готова в срок из-за недостатка ресурсов. Как вы поступите?

Эталон ответа

1. Провести собрание с командой для обсуждения текущего статуса проекта и выявления проблем.

2. Оценить возможность перераспределения задач между членами команды.

3. Обсудить с руководством возможность продления дедлайна или сокращения функционала.

4. Обеспечить регулярное обновление статуса проекта для всех заинтересованных сторон.

Кейс 2: конфликт в команде

В вашей команде возник конфликт между двумя разработчиками из-за различий в подходах к решению задачи. Это негативно сказывается на работе всей команды. Как вы решите эту проблему?

Эталон ответа

1. Организовать встречу с конфликтующими сторонами.

2. Выслушать обе стороны и попытаться понять причины конфликта.

3. Предложить компромиссное решение.

4. Привлечь третью сторону при необходимости.

5. Установить правила взаимодействия в команде для предотвращения будущих конфликтов.

Кейс 3: Низкая продуктивность команды

Вы заметили, что ваша команда демонстрирует низкую продуктивность, и сроки выполнения задач постоянно нарушаются. Какие шаги вы предпримете для улучшения ситуации?

Эталон ответа

1. Провести анализ текущих процессов и выявить узкие места.

2. Провести индивидуальные беседы с членами команды для понимания проблем.

3. Организовать тренинги для повышения квалификации.

5. Установить четкие цели и ключевые показатели эффективности для мониторинга прогресса.

Кейс 4: внедрение новой технологии

Ваша компания решила внедрить новую технологию, и команда разработчиков скептически настроена. Как вы поступите?

Эталон ответа

1. Организовать презентацию новой технологии.

2. Провести тестирование на пилотном проекте.

3. Показать на практике необходимость обучения.

4. Собрать обратную связь и учесть ее.

5. Установить поэтапный план внедрения.

Кейс 5: Низкая производительность команды

Ваша команда разработчиков работает над важным проектом, но вы заметили, что производительность команды значительно снизилась. Некоторые программисты, включая Алексея и Марину, часто опаздывают на работу и не заканчивают задачи в срок. Вы решили провести встречу, чтобы выяснить причины и повысить мотивацию. Приведите не менее 3-х ответов для каждого вопроса.

Вопросы для анализа

1. Каковы возможные причины низкой производительности команды?

2. Какие меры вы можете предпринять для повышения мотивации сотрудников?

3. Как вы будете оценивать эффективность внедренных мер?

Эталон ответа

1. Возможные причины низкой производительности:

- Отсутствие четких целей и задач.

- Нехватка признания и вознаграждения за достигнутые результаты.

- Высокий уровень стресса из-за жестких сроков.

2. Меры для повышения мотивации:

- Установление прозрачных и достижимых целей с четкими сроками.

- Введение системы поощрений, например, бонусов за выполнение задач в срок.

- Регулярные встречи для обсуждения достижений и проблем, а также создание атмосферы поддержки и взаимопомощи.

3. Оценка эффективности:

- Проведение опросов среди сотрудников для получения обратной связи о внедренных мерах.

- Анализ производительности команды до и после внедрения новых практик.

- Отслеживание выполнения задач и соблюдения сроков.

Кейс 6: Конфликт в команде

В вашей команде программистов возник конфликт между двумя разработчиками, Николаем и Еленой. Они не могут договориться о подходе к решению одной из задач. Конфликт начинает сказываться на работе всей команды. Вы решили вмешаться и найти способы повысить мотивацию и улучшить атмосферу в команде. Приведите не менее 3-х ответов для каждого вопроса.

Вопросы для анализа

1. Каковы возможные причины конфликта между Николаем и Еленой?

2. Какие шаги вы можете предпринять для разрешения конфликта и повышения мотивации команды?

3. Как вы будете отслеживать изменения в атмосфере в команде после вмешательства?

Эталон ответа

1. Возможные причины конфликта:

- Различие в подходах к разработке и стилю работы.

- Недостаток ясности в требованиях к задаче.

- Личностные разногласия и отсутствие доверия.

2. Шаги для разрешения конфликта и повышения мотивации:

- Проведение индивидуальных встреч с Николаем и Еленой для обсуждения их точек зрения.

- Организация совместной сессии для нахождения компромиссного решения.

- Введение командных мероприятий для улучшения взаимодействия и укрепления командного духа.

3. Отслеживание изменений:

- Проведение регулярных опросов среди команды о состоянии атмосферы.

- Наблюдение за взаимодействием между членами команды на встречах.

- Анализ производительности команды до и после вмешательства.

Кейс 7: внедрение системы обучения

В вашей компании решено создать программу обучения для программистов, чтобы повысить их квалификацию и мотивацию. Вы хотите разработать план, который будет учитывать потребности команды и способствовать их профессиональному росту. Приведите не менее 3-х ответов для каждого вопроса.

Вопросы для анализа

1. Каковы основные потребности вашей команды в области обучения и развития?

2. Какие подходы вы можете использовать для внедрения программы обучения?

3. Как вы будете оценивать успех программы обучения?

Эталон ответа

1. Основные потребности в обучении:

- Обучение новым технологиям и языкам программиров ания.

- Развитие навыков командной работы и коммуникации.

- Углубленное изучение методов управления проектами.

2. Подходы для внедрения программы обучения:

- Организация внутренних тренингов и семинаров с привлечением экспертов.

- Предоставление доступа к онлайн-курсам и ресурсам для самостоятельного обучения.

- Создание менторской программы, где более опытные сотрудники помогают новичкам.

3. Оценка успеха программы:

- Сбор обратной связи от участников программы об их удовлетворенности и полезности обучения.

- Измерение повышения производительности и качества работы после обучения.

- Анализ профессионального роста сотрудников (например, повышение квалификации, новые обязанности).

Кейс  8: обсуждение требований к проекту

Вы являетесь ведущим программистом в команде разработки, которая работает над созданием нового веб-приложения для клиента. Заказчик, компания «Альфа», хочет обсудить свои требования и ожидания по проекту. Вы знаете, что у них есть некоторые специфические пожелания, которые могут повлиять на сроки и бюджет. Приведите не менее 3-х ответов для каждого вопроса.

Вопросы для анализа

1. Как вы будете готовиться к встрече с заказчиком?

2. Какие вопросы вы должны задать, чтобы уточнить требования?

3. Как вы будете управлять ожиданиями заказчика в отношении сроков и бюджета?

Эталон ответа

1. Подготовка к встрече:

- Изучение предварительных материалов и документации, предоставленных заказчиком.

- Составление списка ключевых вопросов, касающихся требований и ожиданий.

- Подготовка примеров успешных проектов, чтобы продемонстрировать возможности компании.

2. Вопросы для уточнения требований:

- Каковы основные цели и задачи приложения?

- Какие функции являются критически важными, а какие могут быть отложены на будущее?

- Какой у вас бюджет и сроки, в которые вы планируете завершить проект?

- Как вы планируете тестировать и оценивать готовность продукта?

3. Управление ожиданиями:

- Четко объяснить, как изменения в требованиях могут повлиять на сроки и бюджет.

- Предложить реалистичные сроки и альтернативные решения для достижения целей.

- Подчеркнуть важность этапов разработки и тестирования для достижения высокого качества.

Кейс 9: обратная связь по промежуточному результату

Вы завершили первый этап разработки программного обеспечения для клиента, и пришло время представить промежуточный результат и получить обратную связь. Заказчик выражает недовольство по поводу некоторых функций, которые не были реализованы так, как они ожидали. Приведите не менее 3-х ответов для каждого вопроса.

Вопросы для анализа

1. Как вы будете представлять промежуточный результат заказчику?

2. Каковы ваши действия при получении негативной обратной связи?

3. Как вы можете улучшить коммуникацию с заказчиком в будущем?

Эталон ответа

1. Представление промежуточного результата:

- Подготовить презентацию, в которой будут четко изложены достигнутые результаты, включая демонстрацию функционала.

- Использовать визуальные материалы (скриншоты, диаграммы) для лучшего восприятия информации.

- Обсудить, как текущие результаты соответствуют первоначальным требованиям и ожиданиям.

2. Действия при получении негативной обратной связи:

- Выслушать заказчика и задать уточняющие вопросы, чтобы понять суть недовольства.

- Принять критику конструктивно и не защищаться, а предложить решения для исправления недостатков.

- Обсудить возможные изменения и их влияние на сроки и бюджет.

3. Улучшение коммуникации:

- Установить регулярные встречи для обсуждения прогресса и проблем.

- Создать общий канал для обмена информацией.

- Предоставлять регулярные отчеты о ходе проекта, чтобы держать заказчика в курсе.

Кейс 10. Эффективное планирование рабочего времени

Вы программист в команде разработки программного обеспечения и вам необходимо выполнить несколько задач в течение недели. Вы хотите улучшить свое управление временем, чтобы повысить свою продуктивность и избежать стресса от работы в условиях нехватки времени.

Задачи на неделю:

1. Завершить модуль аутентификации (20 часов)

2. Провести код-ревью для двух коллег (4 часа)

3. Устранять ошибки в текущем проекте (8 часов)

4. Участвовать в ежедневных стендапах (1 час в день, 5 часов за неделю)

5. Подготовить отчет о выполненной работе (2 часа)

6. Участвовать в планировании спринта (2 часа)

Итого: 40 часов

Вопросы для анализа

1. Как вы планируете распределить свое время для выполнения всех задач?

2. Какие методы тайм-менеджмента вы используете для повышения своей продуктивности? (не менее 2-х)

3. Как вы будете отслеживать выполнение задач и корректировать график при необходимости?

Эталон ответа

1. Распределение времени:

- Я планирую выделить четкие временные блоки для каждой задачи, чтобы сосредоточиться на одной конкретной задаче в течение установленного времени. Это поможет избежать многозадачности и повысить качество работы.

2. Методы тайм-менеджмента:

- Я использую метод «Помидора» (Pomodoro), который предполагает работу в течение 25 минут с последующим 5-минутным перерывом. Это помогает мне сохранять концентрацию и избегать усталости.

- Также я применяю приоритизацию задач по методу Эйзенхауэра, чтобы сосредоточиться на наиболее важных и срочных задачах.

- Система Тима Ферриса. Объединяет два метода — правило Парето, когда 80% задач выполняется за 20% времени, и закон Паркинсона, согласно которому работа заполняет всё время, которое ей уделяется.

- Декомпозиция. Глобальные дела делятся на отдельные подзадачи, это облегчит планирование и психологически будет проще к ним приступить

- Принцип девяти дел, или 1–3–5. На день планируется девять дел — одно основное, самое важное, три средних по важности и сложности и пять мелких и простых.

3. Отслеживание выполнения задач:

- Я использую инструменты управления проектами, такие как Trello или Jira, чтобы отслеживать прогресс по задачам и обновлять статус в реальном времени.

- В конце каждого рабочего дня я провожу короткий обзор выполненных задач и корректирую график на следующий день в зависимости от прогресса.

Кейс 11: задержка в проекте

Вы работаете в команде разработки программного обеспечения, которая разрабатывает новое приложение для управления проектами. Проект должен быть завершен через месяц, но вы заметили, что команда отстает от графика. Один из разработчиков, Алексей, не справляется с задачами, и это вызывает недовольство других членов команды. На последней встрече команда выразила беспокойство по поводу сроков и качества работы. Вам нужно разобраться в ситуации и найти пути для выхода из кризиса.

Вопросы для анализа. Укажите не менее 3-х пунктов для каждого вопроса.

1. Каковы основные причины задержки в проекте?

2. Какие шаги вы можете предпринять для улучшения ситуации?

3. Как вы будете мотивировать команду для выполнения оставшихся задач в срок?

Эталон ответа

1. Основные причины задержки:

- Недостаточная оценка временных затрат на задачи.

- Проблемы с коммуникацией внутри команды.

- Нехватка опыта у Алексея в используемых технологиях.

2. Шаги для улучшения ситуации:

- Провести индивидуальную встречу с Алексеем, чтобы понять его проблемы и предложить помощь.

- Пересмотреть распределение задач в команде, возможно, перераспределив более сложные задачи между опытными разработчиками.

- Установить более частые встречи для обсуждения статуса задач и выявления проблем на ранних этапах.

3. Мотивация команды:

- Ввести систему поощрений за своевременное выполнение задач, например, бонусы или дополнительные дни отдыха.

- Проводить регулярные собрания для обсуждения успехов и признавать достижения отдельных членов команды.

- Создать открытую атмосферу, где каждый может высказать свои идеи и предложения по улучшению работы.

Критерии оценивания части 2
1- 4

- Обоснование предложенных решений -  1 балл

- Учтена коммуникация и взаимодействие с командой - 1 балл

- Учет интересов всех заинтересованных сторон -1 балл

5- 9

- Глубина анализа причин низкой производительности – 0-3 балла

- Практичность предложенных мер для повышения мотивации – 0-3  балла

- Эффективность методов оценки результатов – 0-3 баллa

- Глубина и реалистичность графика работы – 1 балл

- Указаны методы тайм-менеджмента 0-2 балла

- Расписаны варианты отслеживания – 1 балл

11

Максимальное количество – 9 баллов.

Всего за часть 3 можно заработать  70 баллов